Proyecto OpinaYa Definición del problema y alcance

# Escucha antes del reclamo

1. Definición del problema

Problema central

Muchas MiPymes y emprendimientos tienen dificultades para recopilar, organizar y analizar de manera sistemática la opinión de sus clientes. Esto limita su capacidad para identificar oportunamente problemas en la atención, la calidad de los productos o servicios y la experiencia de compra.

Como consecuencia, los negocios pueden perder oportunidades de mejora, no detectar a tiempo la insatisfacción de sus clientes y reaccionar cuando ya se ha producido un reclamo público en redes sociales o en reseñas públicas lo que genera una pérdida de confianza.

¿Por qué es un problema relevante?

- Falta de información oportuna: el negocio no siempre conoce la experiencia real del cliente después de una compra o atención.

- Dificultad para gestionar opiniones: los comentarios pueden quedar dispersos en conversaciones, redes sociales u otros canales.

- Detección tardía de problemas: una mala experiencia puede pasar inadvertida hasta que el cliente reclama o deja de comprar.

- Limitaciones de recursos: algunos negocios no disponen de herramientas especializadas, tiempo o conocimientos para analizar sistemáticamente la satisfacción.

- Dificultad para tomar decisiones: sin indicadores ni tendencias, es más complejo priorizar acciones de mejora.

Por qué ocurre

- Los negocios pequeños no tienen áreas de atención al cliente ni presupuesto para herramientas de encuestas.

- Las herramientas existentes (formularios genéricos o plataformas de experiencia de cliente empresariales) son demasiado complejas o caras para un comercio de barrio.

- Los clientes satisfechos rara vez opinan, y los insatisfechos prefieren reclamar públicamente antes que contactar al local.

- No hay un canal simple y en el momento para dejar una opinión, y el dueño nunca recibe aviso a tiempo.

¿A quién afecta?

- Comercios pequeños: Almacenes, minimarkets, tiendas de barrio y otros negocios que necesitan conocer la experiencia de sus compradores.

- Negocios de servicios: Cafeterías, restaurantes, peluquerías, centros de estética y servicios profesionales que dependen de la atención y fidelización de sus clientes.

- Emprendimientos: Negocios en etapa inicial que necesitan aprender de sus clientes, detectar oportunidades y mejorar su propuesta de valor.

Consecuencias

Pérdida de clientes, reputación dañada, decisiones tomadas sin datos y reacción tardía ante problemas de servicio.

Enunciado del problema

Los pequeños negocios no cuentan con una forma simple y económica de conocer la opinión de sus clientes en el momento. Como resultado, se enteran de las experiencias negativas cuando ya se transformaron en reclamos públicos, perdiendo la oportunidad de corregirlas a tiempo.

Pregunta que busca resolver OpinaYa

¿Cómo podemos ayudar a las MiPymes y los emprendimientos a conocer oportunamente la satisfacción de sus clientes, identificar experiencias negativas y tomar decisiones de mejora de manera sencilla, accesible y sin requerir conocimientos técnicos especializados?

Propuesta de valor

OpinaYa permite que el cliente califique su experiencia en menos de 30 segundos escaneando un QR. El dueño recibe una alerta inmediata ante una mala evaluación y puede seguir la satisfacción y el NPS de su negocio. La idea es escuchar antes del reclamo.

2. Definición del alcance del proyecto

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma digital sencilla y accesible que permita a las MiPymes y los emprendimientos recopilar, visualizar y analizar la opinión de sus clientes mediante encuestas breves asociadas a códigos QR (MVP funcional en 4 a 5 semanas), facilitando la detección temprana de experiencias negativas y la toma de decisiones orientadas a mejorar la satisfacción del cliente.

Objetivos específicos

- Facilitar la recopilación de opiniones mediante encuestas breves máximo 3 preguntas y 30 segundos que los clientes puedan responder desde sus celulares, sin necesidad de registrarse.

- Generar códigos QR asociados a cada negocio para facilitar el acceso a las encuestas.

- Calcular indicadores de satisfacción y NPS (Net Promoter Score), según las respuestas recibidas.

- Identificar evaluaciones negativas y generar alertas para que el negocio pueda revisarlas oportunamente.

- Presentar los resultados en un panel visual con indicadores y tendencias que faciliten el seguimiento.

- Validar la utilidad, facilidad de uso y aceptación de la plataforma mediante una prueba piloto en un negocio real.

Dentro del alcance (MVP)

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Creador de encuestas | Encuestas cortas por negocio |
| Códigos QR | Uno por local, listo para imprimir |
| Respuesta móvil | Sin registro ni descarga de app |
| Indicadores | Satisfacción y NPS |
| Alertas | Aviso inmediato por correo ante mala evaluación |
| Panel del dueño | Resultados, tendencias y análisis de comentarios abiertos |
| Seguridad básica | Limitación y validación de respuestas contra spam, protección de endpoints y privacidad |
| Piloto | Prueba en un local real con métricas de participación |

Fuera del alcance del MVP (propuesta a confirmar por el equipo)

- Inteligencia artificial avanzada para analizar sentimientos o predecir comportamientos.

- Integración con sistemas de ventas, inventarios, CRM o plataformas externas.

- Gestión automática de reclamos, devoluciones y compensaciones.

- Comparación competitiva entre negocios.

- Aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.

- Automatización de campañas de marketing y fidelización.

3. Alcance funcional por etapas

- Etapa 1. Validación del problema

Entrevistar a dueños de MiPymes y emprendedores para conocer cómo recopilan actualmente las opiniones, qué dificultades enfrentan y qué información necesitan para mejorar la experiencia de sus clientes.

- Etapa 2. Diseño y desarrollo del MVP

Construir la experiencia de usuario, el sistema de encuestas y QR, el almacenamiento de respuestas, los indicadores y las alertas.

- Etapa 3. Prueba piloto

Implementar la solución en un grupo acotado de negocios y evaluar la participación de los clientes, la utilidad de los resultados y la facilidad de uso.

- Etapa 4. Evaluación y mejoras

Analizar los resultados del piloto, corregir dificultades y priorizar funcionalidades futuras según las necesidades observadas.

4. Indicadores para evaluar el éxito

Para comprobar si OpinaYa resuelve el problema, se pueden considerar indicadores medibles desde el inicio.

| Indicador | ¿Qué permite evaluar? |
| --- | --- |
| Tasa de respuesta | Proporción de clientes que responden respecto de los que acceden a la encuesta, si es posible medir ambas cantidades. |
| Tasa de finalización | Porcentaje de encuestas iniciadas que se completan. |
| Tiempo de respuesta | Tiempo promedio necesario para completar una encuesta. |
| Nivel de satisfacción | Resultado agregado de las evaluaciones recibidas. |
| NPS | Disposición de los clientes a recomendar el negocio, según la metodología NPS. |
| Tiempo de detección | Tiempo entre una evaluación negativa y la generación de su alerta. |
| Uso de la plataforma | Número de negocios activos y frecuencia de consulta del panel. |
| Utilidad percibida | Valoración de los comerciantes sobre la utilidad de los resultados para identificar mejoras. |

5. Validar el problema antes de desarrollar

Una recomendación importante es no asumir que todos los negocios tienen la misma dificultad. Un almacén, una peluquería y un emprendimiento de ventas por redes sociales pueden necesitar mecanismos distintos para recibir comentarios.

Se puede entrevistar a entre 10 y 15 negocios como primera exploración (sugerencia de trabajo, no una muestra estadísticamente representativa) y preguntar:

- ¿Cómo sabes si tus clientes quedaron satisfechos después de una compra o servicio?

- ¿Por qué medios recibes actualmente comentarios o reclamos?

- ¿Te ha ocurrido que un cliente manifieste públicamente una mala experiencia que no conocías?

- ¿Qué dificultades tienes para recopilar y analizar las opiniones?

- ¿Qué información te ayudaría a tomar decisiones para mejorar tu negocio?

- ¿Utilizarías una encuesta mediante QR? ¿Qué tendría que ofrecer para que te resultara útil?

- ¿Estarías dispuesto a pagar por una solución de este tipo?

Esta validación es coherente con la necesidad de contar con mecanismos escalables para recopilar y compartir información de clientes, una dificultad que también se analiza en estudios sobre experiencia de clientes en pequeñas empresas

Equipo y áreas

| Área | Responsabilidad |
| --- | --- |
| UX/UI | Diseño de la encuesta (máximo 3 preguntas, 30 segundos), panel del dueño y material con QR |
| Desarrollo / Python | Backend de encuestas y respuestas, generación de QR, alertas por correo y despliegue |
| Datos | Modelo de respuestas, cálculo de NPS, tendencias por período y análisis de comentarios abiertos |
| PM / Marketing | Piloto en un local real, estrategia para incentivar respuestas, historias de usuario y métricas de participación |
| Ciberseguridad | Prevención de spam (limitación y validación), protección de endpoints públicos y privacidad de los clientes |